Abnahmeprotokoll

| Projekt: | MYP - Manage Your Printer |
| --- | --- |
| Datum: | 20.05.2025 |
| Auftragnehmer: | Till Tomczak (Auszubildender) |
| Auftraggeber: | Martin Noack (Ausbilder, Mercedes-Benz AG) |
| Ort: | Technische Berufsausbildungsstätte Berlin |

# 1. Gegenstand der Abnahme

Digitalisierungslösung für die Verwaltung und Steuerung von 3D-Druckern mittels webbasierter Reservierungsplattform und automatisierter Gerätesteuerung über Smart-Plugs.

# 2. Prüfumfang

## 2.1 Funktionale Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Erfüllt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Digitale Reservierungsverwaltung | ✓ | Vollständig implementiert |
| 1.2 | Automatische Gerätesteuerung | ✓ | Via Smart-Plugs realisiert |
| 1.3 | Benutzerauthentifizierung | ✓ | Sichere Implementierung |
| 1.4 | Administratorfunktionen | ✓ | Rollentrennung vorhanden |
| 1.5 | Offline-Funktionalität | ✓ | Keine Internetverbindung nötig |
| 1.6 | Zeitgesteuerte Aktivierung | ✓ | Präzision ±1 Sekunde |
| 1.7 | Reporting-Funktionen | ✓ | Export als CSV möglich |
| 1.8 | Responsive Design | ✓ | Mobile Nutzung möglich |

## 2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Erfüllt | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | IT-Sicherheit | ✓ | Security Scan bestanden (R. Christiansen) |
| 2.2 | Performance | ✓ | Alle Messwerte im Toleranzbereich |
| 2.3 | Verfügbarkeit | ✓ | 24/7 Betrieb möglich |
| 2.4 | Wartbarkeit | ✓ | Dokumentation vollständig |
| 2.5 | Skalierbarkeit | ✓ | Erweiterbar auf >10 Drucker |

# 3. Durchgeführte Tests

☑ Funktionstest aller Komponenten

☑ Integrationstest Frontend/Backend

☑ Systemtest Gesamtlösung

☑ Akzeptanztest mit Endanwendern

☑ Security Penetration Test

# 4. Festgestellte Mängel

Keine kritischen Mängel festgestellt.

Hinweise zur Optimierung:

• SSL-Zertifikat sollte durch offizielles Zertifikat ersetzt werden

• Integration ins Unternehmens-Intranet als nächster Schritt empfohlen

# 5. Abnahmeerklärung

Hiermit bestätige ich, Martin Noack, in meiner Funktion als Ausbilder und Auftraggeber, dass das Projekt 'MYP - Manage Your Printer' gemäß den vereinbarten Anforderungen vollständig und mangelfrei erbracht wurde.

Die Lösung erfüllt alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Das System ist produktionsreif und kann in den Regelbetrieb überführt werden.

Die Projektarbeit von Herrn Till Tomczak wird hiermit förmlich abgenommen.

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| Martin Noack | Till Tomczak |
| (Auftraggeber) | (Auftragnehmer) |

Berlin, den 20.05.2025